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        БОЙОРОҠ                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
          «04» 03.2021 й. № 6                                   «04» 03.2021 года № 6
  Об  организации  противопаводковых

мероприятий  на   территории

сельского поселения Каратовский сельсовет

муниципального района Туймазинский район

в 2021 году

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Воронежской области от 29.05.1997г. № З-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), снижения материальных затрат, вызванных прохождением весеннего паводка на территории сельского поселения муниципального района Туймазинский район РБ  в 2021 году:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску весенних паводковых вод на 2021 год .(приложение № 1).

2.Утвердить Состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

3. Провести комплекс первоочередных мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021года.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

 

Глава сельского поселения                                                  Хусаинова Л.М.

                                                                                                                                Приложение 1

                                                                                                  к распоряжению администрации

                                                                                                  сельского поселения Каратовский сельсовет

                                                                                                  от 04.03.2021г. № 6
 

 

ПЛАН

мероприятий по пропуску весенних паводковых вод в 2021 году
	№

п\п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	I. Планирование и проведение превентивных мероприятий

	1.
	Определить зоны возможных вероятных затоплений (подтоплений) зданий, сооружений и территорий населенных пунктов паводковыми водами
	10.03.2020
	        Противопаводковая  комиссия 

	2.
	Произвести обследование зон возможного затопления и проблемных участков водных объектов на территориях населенных пунктов. Определить параметры зон возможного затопления (границы, затапливаемая площадь, количество населения, жилых домов, объектов социальной сферы и экономики, коммуникаций, попадающих в каждую из этих зон)
	до 10.03.2020
	Противопаводковая  комиссия

	3.
	Осуществлять контроль над состоянием мостов, плотин, водосбросов и ГТС, складов ГСМ для свободного пропуска весенних паводковых вод
	Постоянно в паводковый период.
	Противопаводковая  комиссия

	4.
	Обеспечить выделение необходимой техники и людей для проведения неотложных мероприятий по пропуску весенних паводковых вод и лед
	Постоянно в паводковый период.
	Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию).

	5.
	Довести до граждан, проживающих в зонах возможного затопления (подтопления)  информацию:

-о порядке их действий при угрозе  возникновения чрезвычайной ситуации вызванной весенним  паводком;

-о порядке их оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций;

-о необходимости их самостоятельной подготовки к паводкам и обеспечению сохранности своего имущества.

	до 30.03.2020
	Противопаводкоая комиссия

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
	Оповестить население, проживающее в зонах возможного затопления (подтопления) при  весеннем паводке и порядке действий в сложившихся условиях
	При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации
	Противопаводковая  комиссия

	
	
	
	

	.
	
	
	

	7.
	Проведение сходов граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действий во время наводнения
	
	Противопаводковая  комиссия

	
	
	
	

	
	
	
	


 
                                                                                                                Приложение 2

                                                                                                                 к распоряжению администрации

                                                                                                                сельского поселения Каратовский СС
                                                                                                                от 04.03.2020г. № 6
 

С О С Т А В

противопаводковой комиссии сельского поселения Каратовский сельсовет  муниципального района Туймазинский район

 

	Хусаинова Л.М.
	- глава сельского поселения, председатель комиссии

	Шарифуллина З.А..
	- управляющий делами, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Фазылова Л.Х.
	- специалист 1 категории, землеустроитель сельского поселения

	Бикмухаметова А.а.
	- специалист 1 категории, по налогам

	
	


Все документы
